## Приложение

## к распоряжению Администрации

## Смоленской области

## от 13.01.2015  №  8-р/адм

# ПЛАН

# передачи имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Смоленской области, Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

| 1. Перечень недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Смоленской области (включая земельный участок, на котором расположено указанное имущество), планируемого для передачи Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| --- |
| Наименование недвижимого имущества | Наименование учреждения, которому принадлежит на праве оперативного управления недвижимое имущество | Наименование органа государственной власти, в ведении которого находится учреждение | Сведения об источнике финансирования мероприятий по высвобождению имущества |
| Благовещенский собор общей площадью 1 212,3 кв. м, расположенный по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 7*; здание музея (Тихвинская церковь) общей площадью 447,8 кв. м, расположенное по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 9*; здание музея (Церковь скорбящей Божьей Матери) общей площадью 205,2 кв. м, расположенное по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 9а*; фондо-производственное здание мемориального музея общей площадью 203,2 кв. м, расположенное по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 7а*; подвал купеческого дома – XIX века – овощехранилище общей площадью 65,5 кв. м, расположенное по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 7а* | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» | Департамент Смоленской области по культуре и туризму | областной бюджет |

# * Объект недвижимого имущества расположен на находящемся в государственной собственности Смоленской области и подлежащем передаче в собственность Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» земельном участке общей площадью                        13 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером 67:03:0010120:1330, расположенном по адресу: Смоленская область, Гагаринский район,                  г. Гагарин, ул. Герцена, д. 7.

| 2. Мероприятия по высвобождению недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Смоленской области |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по высвобождению Благовещенского собора общей площадью 1 212,3 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 7 |
| 1. | Проведение реконструкции и ремонтно-реставрационных работ помещений здания Центра детского творчества, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, д. 3, для последующего размещения экспозиций историко-краеведческого отдела смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» (первая очередь) | до 01.07.2015 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина», Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| 2. | Перевод экспозиций историко-краеведческого отдела смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» в здание Центра детского творчества, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, д. 3 | до 01.09.2015 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонтно-реставрационные работы помещений здания Центра детского творчества, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, д. 3 (вторая очередь) | до 01.09.2015 | Департамент Смоленской области по культуре и туризму, смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» |
| 4. | Проведение реконструкции второго этажа незавершенного строительством здания районного узла связи, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 12, под фондохранилище | до 01.07.2015 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина», Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| 5. | Перевод музейных коллекций из Благовещенского собора в новое помещение фондохранилища - второй этаж здания районного узла связи, расположенного по адресу: Смоленская обл., Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 12 | до 01.09.2015 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по высвобождению здания музея (Тихвинская церковь) общей площадью 447,8 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 9 |
| 1. | Проведение ремонтных работ на четвертом этаже незавершенного строительством здания районного узла связи, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 12 | до 01.10.2015 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» |
| 2. | Перевод экспозиции художественной галереи смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» из здания музея (Тихвинская церковь) в помещения четвертого этажа здания районного узла связи, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 12 | до 31.12.2015 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» |
| Мероприятия по высвобождению здания музея (Церковь скорбящей Божьей Матери) общей площадью 205,2 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 9а |
|  | Перевод музейных коллекций из здания музея (Церковь скорбящей Божьей Матери) в помещение фондохранилища – второй этаж здания районного узла связи, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 12 | до 31.12.2015 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» |
| Мероприятия по высвобождению фондо-производственного здания мемориального музея общей площадью 203,2 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Герцена, д. 7а |
| 1. | Подбор и предоставление помещений для размещения дирекции смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» | до 01.10.2015 | Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию) |
| 2. | Перевод дирекции музея в помещение, предоставленное Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | до 31.12.2015 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» |
| 3. Мероприятия по передаче недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в собственность Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 1. | Изъятие объектов недвижимого имущества религиозного назначения, находящихся в государственной собственности Смоленской области, из оперативного управления смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» | до 01.02.2015 | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области |
| 2. 1 | Прекращение государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества религиозного назначения и права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок под ними смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» в Управлении Росреестра по Смоленской области 2 | до 01.02.2015 3 | смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» 4 |
| 3. | Разработка и принятие правового акта Администрации Смоленской области о передаче недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Смоленской области, в собственность Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» | до 01.02.2015 | Администрация Смоленской области |
| 4. | Осуществление юридических действий по передаче недвижимого имущества религиозного назначения (в том числе земельного участка, на котором оно расположено), находящегося в государственной собственности Смоленской области, в собственность Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» | до 01.02.2015 | Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области |