Извещение
о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

| 1. В период с | « | 25 | » | марта |  | 2024 | г. по « | 12 | » | сентября |  | 2024 | г. в отношении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

объектов недвижимости, расположенных на территории: Смоленская область, Велижский муниципальный район, Велижское городское поселение, г. Велиж (перечень кадастровых кварталов прилагается)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с государственным контрактом от 25.03.2024 № 80-кр на выполнение комплексных кадастровых работ,

заключенным со стороны заказчика: Министерство имущественных и земельных отношений Смоленской области

почтовый адрес:

214038, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13

| адрес электронной почты: | depim@admin-smolensk.ru | номер контактного телефона: | (4812) 20-59-55 |
| --- | --- | --- | --- |

со стороны исполнителя: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "РОСКАДАСТР" ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Пристромов Михаил Владимирович;

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:  Ассоциация СРО «Объединение кадастровых инженеров»	;

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  1066	;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  09.06.2016	;

почтовый адрес:  214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д.8	;

адрес электронной почты:  zakaz@67.kadastr.ru	;

номер контактного телефона:  8(4812) 30-70-04 доб. (2038)	.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано 03.04.2024) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

| № | Предельный срок исполнения мероприятий | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения о начале выполнения работ | Обследование территории комплексных кадастровых работ; сбор информации от правообладателей объектов недвижимости; подача заявления об адресах правообладателей и заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. |
| 2. | не позднее 31.05.2024 | Подготовка и направление государственному заказчику проектов карт-планов территорий. |
| 3. | с 19.06.2024 до 02.07.2024 | Проведение первого заседаний согласительной комиссии. |
| 4. | в течение 35 календарных дней с первого заседания согласительной комиссии | Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков. |
| 5. | в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Оформление карт-планов территории в окончательной редакции. |
| 6. | в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления возражений | Направление согласительной комиссией государственному заказчику проектов карт-планов территории для утверждения. |
| 7. | в течение 5 рабочих дней со дня получения проектов КПТР, но не позднее 12.09.2024 | Утверждение карт-планов территории. |
| 8. | В течение 15 рабочих дней, но не позднее 16.11.2024 | Внесение сведений в ЕГРН. |

Приложение

к Извещению о начале выполнения

комплексных кадастровых работ

Перечень кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ

| № п/п | Номер кадастрового квартала | № п/п | Номер кадастрового квартала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 67:01:0010210 | 44. | 67:01:0010108 |
|  | 67:01:0010410 | 45. | 67:01:0010103 |
|  | 67:01:0010118 | 46. | 67:01:0010109 |
|  | 67:01:0010117 | 47. | 67:01:0010318 |
|  | 67:01:0010309 | 48. | 67:01:0010205 |
|  | 67:01:0010208 | 49. | 67:01:0010413 |
|  | 67:01:0010128 | 50. | 67:01:0010401 |
|  | 67:01:0010132 | 51. | 67:01:0010120 |
|  | 67:01:0010107 | 52. | 67:01:0010124 |
|  | 67:01:0010209 | 53. | 67:01:0010206 |
|  | 67:01:0010406 | 54. | 67:01:0010125 |
|  | 67:01:0010207 | 55. | 67:01:0010216 |
|  | 67:01:0010222 | 56. | 67:01:0010217 |
|  | 67:01:0010121 | 57. | 67:01:0010306 |
|  | 67:01:0010405 | 58. | 67:01:0010203 |
|  | 67:01:0010116 | 59. | 67:01:0010317 |
|  | 67:01:0010131 | 60. | 67:01:0010312 |
|  | 67:01:0010204 | 61. | 67:01:0010325 |
|  | 67:01:0010226 | 62. | 67:01:0010418 |
|  | 67:01:0010223 | 63. | 67:01:0010314 |
|  | 67:01:0010219 | 64. | 67:01:0010313 |
|  | 67:01:0010305 | 65. | 67:01:0010420 |
|  | 67:01:0010130 | 66. | 67:01:0010415 |
|  | 67:01:0010311 | 67. | 67:01:0010126 |
|  | 67:01:0010221 | 68. | 67:01:0010301 |
|  | 67:01:0010310 | 69. | 67:01:0010122 |
|  | 67:01:0010323 | 70. | 67:01:0010402 |
|  | 67:01:0010225 | 71. | 67:01:0010324 |
|  | 67:01:0010220 | 72. | 67:01:0010115 |
|  | 67:01:0010106 | 73. | 67:01:0010416 |
|  | 67:01:0010212 | 74. | 67:01:0010315 |
|  | 67:01:0010412 | 75. | 67:01:0010322 |
|  | 67:01:0010201 | 76. | 67:01:0010229 |
|  | 67:01:0010407 | 77. | 67:01:0010414 |
|  | 67:01:0010417 |  |  |
|  | 67:01:0010320 |  |  |
|  | 67:01:0010411 |  |  |
|  | 67:01:0010110 |  |  |
|  | 67:01:0010218 |  |  |
|  | 67:01:0010227 |  |  |
|  | 67:01:0010111 |  |  |
|  | 67:01:0010211 |  |  |
|  | 67:01:0010119 |  |  |